|  | Приложение № 2 к концессионному соглашению №______________ от «_____»_____________20__г. |
| --- | --- |

Требования к работам по созданию объекта Соглашения, затраты на реализацию мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия, содержание работ мероприятия | Наименование объекта | Срок реализации, год | Итого затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из оз. Самсонкино (шифр ПТЭС-РСВС). Выполнение комплекса работ, включая поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных работ с материалами подрядной организации и пусконаладочные работы. Работы по реконструкции 1 ПК предусматривает новое строительство насосной станции водоснабжения, включает в себя: - Устройство насосной станции 1-го подъёма и линейные объекты; - Устройство КТП, ДЭС, КПП; - Инженерные сети; - Устройство прожекторной мачты, ограждения поверхностного водозабора, благоустройство территории; - Пуско-наладочные работы. | ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинка из оз. Самсонкино, шифр ПТЭС-РСВС | 2026-2028 | Собственные средства концессионера, всего (без учета НДС) - 487 286,87 тыс. руб. В том числе: 2026 год – всего 108 484,85 тыс. руб., в т.ч амортизация ОС - 108 484,85 тыс. руб.; 2027 год – всего 95 312,16 тыс. руб., в т.ч: амортизация ОС- 90 998,06 тыс. руб., нормативная прибыль (расходы на капитальные вложения) - 4 314,10 тыс. руб. 2028 год – всего 283 489,86 тыс. руб., в т.ч: амортизация ОС-89 068,44 тыс. руб., нормативная прибыль (расходы на капитальные вложения) - 194 421,42 тыс. руб. Средства концедента, всего (без учета НДС) - 730 930,31 тыс. руб. 2026 год - 293 124,16 тыс. руб.; 2027 год - 437 806,15 тыс. руб. Сроки предоставления концедентом концессионеру средств на финансирование расходов на создание объекта: 2026 год – 293 124,16 тыс. руб. – не позднее 01.06.2026 года; 2027 год - 437 806,15 тыс. руб. – не позднее 01.06.2027 года. |
| Итого |  |  | 2026 - 2028 | 1 218 217,18 |

Концедент:                                                               Концессионер:                                                               Самостоятельная сторона:

| Исполняющий полномочия Главы города Дудинки ______________/А.В. Членов / М.П. | Генеральный директор АО «НТЭК» ________________/ С.В. Липин М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края ______________/С.В. Верещагин/ М.П |
| --- | --- | --- |